# Sprint #2 SmartPrice Primera entrega

**Fecha de inicio y reunión del sprint:** 17 de septiembre 2025

**Duración del sprint:** 6 días  
**Objetivo del sprint:** Definir el trabajo que se realizará durante el Sprint 2, verificar los resultados obtenidos del Sprint 1, y resolver dudas o correcciones de los artefactos creados en el Sprint 1.

**Primeros 5 días del sprint:**

Trabajo para realizar durante los primeros 5 días del segundo sprint y responsables de su elaboración:

Requisitos:

* Explicar los artefactos utilizados: Bianca R.

Competencias:

* Argumentar las competencias genéricas: Kevin M.
* Argumentar las competencias no genéricas: Kevin M.

Video:

* Grabar el video, participar: Todos
* Editar el video: Valentina A.

Así mismo, a lo largo de los 5 días todos los miembros del equipo tienen la responsabilidad de revisar los artefactos obtenidos del primer sprint para poder verificar que estén correctos, esto se comprobará haciendo a cada miembro del equipo responder a las siguientes 3 preguntas acerca de cada artefacto:

* ¿Cuál es la idea principal del artefacto?
* ¿Consideras que hay algo que se deba corregir?
* ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el trabajo?

**Último día del sprint:**

Se realizará una reunión para realizar las preguntas de verificación anteriormente mencionadas, y se revisará el trabajo realizado en los primeros 5 días del sprint 2, posteriormente, se resolverán dudas y se harán correcciones.